DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - MOP
SERVICIO DE APOYO EXPERTO Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
MINUTA DE REUNIÓN Y ACUERDOS TÉCNICOS

| PROYECTO / ASUNTO: | Reunión de Coordinación Territorial Red de Canales Secundarios |
| --- | --- |
| FECHA: | 19/08/2026 |
| HORA: | 10:30 |
| LUGAR: | Oficina Técnica San Ignacio / Videoconferencia |
| COORDINADOR(A): | Coordinadora de Oficina de Actividades Territoriales |
| ASISTENTES: | María González (Coordinadora Territorial), Pedro Soto (ITO DOH), Juan Pérez (Dirigente Canalistas El Carmen) |

1. ANTECEDENTES Y TEMAS TRATADOS

Se lleva a cabo sesión de trabajo técnico de carácter administrativo y territorial para la revisión del levantamiento catastral y acuerdos con regantes de la red de canales secundarios del Embalse Zapallar en las comunas de San Ignacio y El Carmen. Se exponen los avances de expropiaciones y diseño de obras de arte.

2. MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

| N° | Tema / Punto Tratado | Acuerdo / Compromiso | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Catastro Red Secundaria | Enviar nómina actualizada de propietarios validados | Coordinación Territorial | 25/08/2026 |
| 2 | Puntos de Entrega Canal Matriz | Reunión en terreno con Asociación de Canalistas | ITO DOH / Consultor | 28/08/2026 |
| 3 | Minuta Formal y Oficio | Remitir acta oficial firmada a DOH Nuble | Coordinación Oficina | 30/08/2026 |